GOSYUIN

御朱印アプリ

Product Launch Playbook

プロダクトローンチ プレイブック

ターゲット：海外市場ローンチ | タイムライン：1ヶ月

2026年3月

# 1. 競合分析 / Competitive Analysis

## 1.1 海外市場の主要競合

英語圈の御朱印アプリ市場はまだ黒明期。主要プレイヤーは以下の通り。

| アプリ名 | 特徴 | 強み | 弱み |
| --- | --- | --- | --- |
| Goshuin Atlas | 10,000+寺社、オフライン対応、無料コア | 包括的なデータ量、美しいUI | スタンプラリー要素が弱い |
| GoshuinGo | 30,000+ロケーション、都市検索 | 圧倒的なデータ数 | 体験設計が平凡、ゲーミフィケーションなし |
| goshuin.com | バイリンガルプラットフォーム | 日英両対応、御朱印文化の解説 | Webベースでアプリ体験が薄い |

## 1.2 国内市場の主要競合

| アプリ名 | 特徴 | 強み | 弱み |
| --- | --- | --- | --- |
| 御朱印マップ | 10,000+寺社、霊場マップ、フリーミアム | 圧倒的情報量、老舗的存在 | UIが古い、英語非対応 |
| 御朱印帳 No.1 | 15万件、SNS機能、コミュニティ | ユーザーコミュニティの活気 | 情報過多、英語非対応 |
| ホトカミ | SNS型参拝記録、タイムライン | SNSコミュニティの規模 | スタンプラリーなし、英語非対応 |

## 1.3 Gosyuinの差別化ポジション

競合が「情報の網羅性」で勝負している中、Gosyuinは以下で差別化する：

- 体験設計の質：「静けさ」をテーマにしたミニマルなUI。情報過多ではなく、体験の余白を残す設計

- スタンプラリー体験：GPS到着判定でスタンプ解放。「現地に行く」という行動をトリガーにしたゲーミフィケーション

- 海外ファースト：英語・多言語対応を前提とした設計。インバウンド観光客や海外の日本文化ファンがメインターゲット

- ストーリーテリング：神社の歴史を「日本昔ばなし風」ショートコンテンツで伝える独自体験

- デザイン品質：「整った世界観」を好むユーザーに向けた、信仰への敬意を当てたビジュアル

# 2. 1ヶ月ロードマップ / 4-Week Roadmap

リリース目標：2026年4月初旬（桜シーズンに合わせる）

## Week 1：開発完了 + テスト

- MVP機能の完成：探す→知る→行く→スタンプ→振り返るの一連の流れが動作すること

- ローカライゼーション：英語・日本語の両対応を確認。UI文言の最終確認

- 内部テスト：実機での動作確認、GPS判定の精度検証

- スタンプ素材：初期リリース用のスタンプデザイン確定（20種以上）

## Week 2：App Store準備

- Apple Developer登録：未登録の場合、即座に申請（年額$99）

- App Store Connect設定：メタデータ、スクリーンショット、プライバシーポリシー作成

- ASO最適化：英語・日本語のキーワード設定、アプリ説明文作成

- ベータテスト：TestFlightで少数ユーザーに配布（10名程度）

## Week 3：マーケティング準備

- SNSアカウント開設：Instagram / X (Twitter) / TikTokで世界観を発信開始

- ティーザーコンテンツ：アプリの世界観が伝わるショート動画 3本

- プレスキット：日英両語のプレスリリース作成

- ベータフィードバック反映：テストユーザーからのフィードバックを反映

## Week 4：リリース

- App Store審査提出：Week 3後半に提出（審査は通常1〜3日）

- リリース日設定：桜シーズンに合わせた日程を狙う

- SNS告知：カウントダウン投稿、リリース告知

- PR配信：旅行・日本文化系メディアへのプレスリリース配信

# 3. マネタイズ設計 / Monetization

## 3.1 推奨モデル：フリーミアム

アプリの哲学「静かなインターフェース」を損なわず、かつ海外ユーザーの支払い意欲に合った設計。

無料プラン（コア体験）

- 近くの神社検索（マップ表示）

- 神社詳細情報の閲覧

- ルート案内（Apple Maps / Google Maps連携）

- GPSスタンプ取得（月間上限5箇所）

- スタンプ帳閲覧

プレミアムプラン（月額$4.99 / 年額$39.99）

- スタンプ取得無制限

- 限定スタンプデザインの解放

- 神社のストーリーコンテンツ閲覧

- 地域別スタンプラリーチャレンジ

- 広告非表示

## 3.2 将来の収益拡大案

- コラボスタンプ：神社や地域とのコラボレーションによる限定デザイン

- 季節イベント：桜シーズン、紅葉シーズンなどの限定スタンプ

- インバウンド観光連携：旅行会社や観光協会とのパートナーシップ

# 4. App Store提出準備 / App Store Checklist

## 4.1 必須準備物

| 項目 | 詳細 | ステータス |
| --- | --- | --- |
| Apple Developerアカウント | 年額$99、登録に1〜2日 | 要確認 |
| アプリアイコン | 1024x1024px PNG、透明なし | 要作成 |
| スクリーンショット | 6.7インチ + 6.5インチ 各最大3枚 | 要作成 |
| アプリ説明文 | 英語 + 日本語の2言語 | 要作成 |
| キーワード | 英語100文字 + 日本語100文字 | 要作成 |
| プライバシーポリシー | 位置情報利用の説明必須 | 要作成 |
| 利用規約 | WebページでのURLが必要 | 要作成 |
| サポートURL | 問い合わせ先のメールまたはWebページ | 要作成 |

## 4.2 ASOキーワード戦略

英語キーワード（推奨）

goshuin, shrine, temple, Japan, travel, stamp, collection, pilgrimage, sacred, cultural

日本語キーワード（推奨）

御朱印, 神社, 仏閣, 参拝, スタンプ, 巡り, コレクション, 旅行, 文化体験

## 4.3 アプリ説明文ドラフト

English

Discover Japan’s sacred heritage through a quiet, mindful journey. Gosyuin guides you to shrines and temples nearby, lets you learn their stories, and rewards your visit with beautifully designed digital stamps. No noise, no clutter — just a calm companion for your spiritual exploration.

日本語

神社体験を整える、静かなインターフェース。近くの神社を探し、歴史を知り、訪れた記憶を美しいデジタルスタンプで振り返る。過剰な装飾のない、心が整うアプリ。

# 5. ローンチ戦略 / Launch Strategy

## 5.1 ターゲット市場の優先順位

海外ローンチを前提に、以下の優先順位で展開：

- 英語圈（US / UK / Australia） — 日本旅行の関心度が高く、App Storeの市場規模が大きい

- 日本国内 — 御朱印ブームのベースがあるが、競合が多い

- 東アジア（台湾 / 韓国 / 香港） — 日本旅行リピーターが多い

## 5.2 SNS戦略

Instagram

- アカウントの世界観：静謐、和、神聖さをビジュアルで体現

- コンテンツ：神社の美しい写真 + スタンプデザインの紹介

- ハッシュタグ：#gosyuin #goshuin #japantravel #shrinevisit #templestamp

TikTok / Reels

- 「30秒でわかる神社の物語」ショート動画

- スタンプ取得の瞬間を捕らえた体験動画

- 英語字幕付きで海外ユーザーにリーチ

X (Twitter)

- 開発プロセスの共有（ビルドインパブリック）

- 日本の神社文化に関する豆知識

## 5.3 PR・メディアアプローチ

- Japan travel blogs（Japan Guide, Tokyo Cheapo, Gaijinpot等）へのプレスリリース

- Product Huntへのローンチ掲載

- r/japantravel, r/JapanTravelTips への自然な紹介

- 日本文化系 YouTubeチャンネルへのアプローチ

# 6. クリエイティブ素材計画 / Creative Assets

## 6.1 デジタルスタンプのデザイン方針

スタンプはGosyuinの核となる体験。以下の原則でデザインする。

デザイン原則

- 敬意：実際の御朱印を模倣しない。デジタル独自の表現としてデザイン

- 統一感：全スタンプに共通のグリッド・色彩ルールを適用

- 収集欲：「全部集めたい」と思わせる美しさとバリエーション

- 文化的正確さ：神社の特徴（祝い、御祭神、地域性）を反映

スタンプのカテゴリ設計

| カテゴリ | モチーフ例 | 色彩 | プラン |
| --- | --- | --- | --- |
| 鳥居 | 神社の象徴的な鳥居をミニマルに描画 | 朱色 + 白 | 無料 |
| 季節 | 桜、紅葉、雪、花火など | 季節ごとのパレット | 無料 / プレミアム |
| 御祭神 | 天照大御神、稲荷神、学問の神等 | 金 + 紫など神聖な色 | プレミアム |
| 地域 | 京都、奈良、伊勢など地域のモチーフ | 地域のイメージカラー | プレミアム |
| 特別イベント | 初詣、七五三、祝日限定 | 特別感のある配色 | 期間限定 |

## 6.2 初期リリース用スタンプ制作計画

MVPリリース時に最低20種のスタンプを用意する。

- 鳥居シリーズ：10種（無料プラン対応）

- 桜シリーズ：5種（リリース記念、無料）

- 京都シリーズ：5種（プレミアム限定）

制作方法の選択肢

| 方法 | コスト | 品質 | スピード |
| --- | --- | --- | --- |
| 自作（Figma/Illustrator） | 無料（自分の時間） | スキル次第 | 遅い |
| AI生成（Midjourney等） | 月$10〜30 | 中〜高（調整必要） | 速い |
| イラストレーター委託 | $500〜2,000 | 高い | 2〜4週間 |
| SVG + プログラム生成 | 無料 | 統一感高い | 速い |

1ヶ月のタイムラインを考慮すると、AI生成 + SVGプログラム生成のハイブリッドが最も現実的。ベースデザインをAIで生成し、SVGでパラメトリックにバリエーションを作る方法がおすすめ。

## 6.3 その他のクリエイティブ素材

- アプリアイコン：鳥居 + スタンプのモチーフ。ミニマルなデザインで世界観を表現

- App Storeスクリーンショット：アプリの実際の画面 + キャッチコピーを英語・日本語で作成

- SNS用バナー：Instagramプロフィール、カバー画像、投稿テンプレート

- プレスキット：ロゴ、スクリーンショット、アプリ説明を含むメディア向け資料

# 7. KPI・成功指標 / Success Metrics

## 7.1 ローンチ後1ヶ月の目標

| 指標 | 目標値 | 計測方法 |
| --- | --- | --- |
| ダウンロード数 | 1,000 DL | App Store Connect |
| DAU（日次アクティブユーザー） | 100 | Firebase Analytics |
| 7日リテンション率 | 30%以上 | Firebase Analytics |
| スタンプ取得率 | DLの50%が1個以上取得 | カスタムイベント |
| App Store評価 | 4.5以上 | App Store Connect |
| 海外ユーザー比率 | 40%以上 | Firebase Analytics |

## 7.2 3ヶ月後のマイルストーン

- ダウンロード数：5,000 DL

- MAU：1,000

- プレミアム転換率：5%

- SNSフォロワー：合計3,000

# 8. リスク・法務 / Risks & Legal

## 8.1 主要リスク

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| App Store審査リジェクト | リリース遅延 | Week 2後半に提出し、バッファを確保。位置情報利用の理由を明確に |
| 神社データの正確性 | ユーザー体験の低下 | MVPは主要神社に絞り、手動で品質確認。後から拡充 |
| GPS判定の精度 | スタンプが取れない/誤判定 | 判定半径を広めに設定（200m程度）、手動チェックインも併用 |
| 宗教的配慮 | 神社・信者からの反発 | 「デジタル御朱印」とは呼ばず「訪問スタンプ」として位置づけ |

## 8.2 法務チェックリスト

- プライバシーポリシー：位置情報の収集・利用目的を明記（GDPR / CCPA対応）

- 利用規約：英語・日本語の両方を用意

- 著作権：神社の写真は自前撮影またはライセンス取得済みのものを使用

- 商標：「Gosyuin」の商標確認（日本 + 海外）

- Appleガイドライン：位置情報の使用理由説明が審査ポイント

# 9. ネクストアクション / Immediate Next Steps

今週中に着手すべきアクション：

- Apple Developer Programの登録状況を確認（未登録なら即日申請）

- スタンプデザインの方針決定（自作 / AI生成 / 委託の判断）

- 初期リリースの神社データセットを確定（主要都市の人気神社 50〜100箇所）

- SNSアカウントの開設準備（アカウント名・プロフィール設計）

- プライバシーポリシー・利用規約のドラフト作成

- TestFlightベータテスターの募集（日本文化に興味のある海外ユーザーを含む）

「神社体験を整える、静かなインターフェース」